- АДМИНИСТРАЦИЯ

- ТРОИЦКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

- ЛИСКИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

- ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- от «28» февраля  2025 г. № 29

- с.Троицкое

- О внесении изменений в постановление администрации Троицкого сельского поселения от 31.12.2013г. № 78 «Об утверждении  муниципальной программы «Развитие территории поселения»»

В соответствии с постановлением администрации Троицкого сельского      поселения от 08 ноября 2013 г. № 62 «Об утверждении Порядка по разработке,     реализации и оценке эффективности муниципальных программ в Троицком сельском   поселении Лискинского муниципального района Воронежской области»,     распоряжением главы администрации Троицкого сельского поселения  от 30.09.2013г. № 12 «Об утверждении перечня муниципальных программ Троицкого сельского        поселения», администрация Троицкого сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области

постановляет:

- Внести изменения в постановление администрации Троицкого сельского поселения от 31.12.2013г. №78 «Об утверждении  муниципальной программы «Развитие территории поселения»», изложив приложение в новой редакции, согласно приложению №1.

2.   Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  Троицкого

сельского поселения                                                                                   В.И.Шумский

Приложение№1

к  постановлению администрации

Троицкого сельского поселения

от  «28» февраля  2025 г. № 29

Муниципальная программа Троицкого сельского поселения

«Развитие территории поселения»

- ПАСПОРТ

Муниципальной программы Троицкого сельского поселения

«Развитие территории поселения»

| Наименование муниципальной программы Троицкого сельского поселения | «Развитие территории поселения» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Троицкого сельского поселения |
| Ответственный соисполнитель муниципальной программы | отсутствует |
| Участники муниципальной Программы | Администрация Троицкого сельского поселения |
| Подпрограммы муниципальной программы | Подпрограмма 1 «Ремонт и содержание муниципальных дорог» Подпрограмма 2 «Развитие сети уличного освещения» Подпрограмма 3 «Благоустройство территории поселения» Подпрограмма 4 «Содержание мест захоронения и ремонт военно-мемориальных объектов» Подпрограмма 5 «Энергоэффективность и развитие энергетики в Троицком сельском поселении» Подпрограмма 6 «Благоустройство мест массового отдыха поселения» Подпрограмма 7 «Реконструкция, ремонт сетей и объектов водоснабжения» Подпрограмма 8 «Развитие градостроительной деятельности поселения |
| Цели муниципальной программы | Создание системы комплексного благоустройства, направленной на улучшение качества жизни населения; повышение благосостояния и комфортности проживания населения на территории поселения. |
| Задачи муниципальной программы | -комплексное благоустройство, озеленение, освещение территорий поселения, сохранность и ремонт военно-мемориальных объектов, - привлечение предприятий, организаций, жителей поселения к участию в решении проблем благоустройства поселения, - содержание в надлежащем состоянии и благоустройства, - поддержание благоприятного состояния окружающей среды, - обеспечение сохранности существующей дорожной сети, приоритетное выполнение работ по содержанию, ремонту и модернизации автомобильных дорог местного значения; |
| Целевые индикаторы и показатели программы | - увеличение площади зеленых насаждений, -увеличение привлекательности и улучшение эстетического оформления зон отдыха, территорий общего пользования, - мероприятия по содержанию и ремонту автомобильных дорог, находящихся в собственности Троицкого сельского поселения, - мероприятия по реконструкции улиц, обеспеченных освещением, снижение затрат на оплату электроэнергии уличного освещения, - мероприятия по демонтажу уличного освещения, - мероприятия по обеспечению сохранности и ремонту мест захоронении. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы Троицкого сельского поселения | срок реализации программы: 2014 – 2027 годы этапы реализации программы не предусмотрены |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Объем финансирования Программы составляет - 43391,2 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета - 12139,9 тыс.рублей , средства местного бюджета - 17836,6 тыс. рублей , межбюджетные трансферты из Лискинского муниципального района в соответствии с заключенными соглашениями о передаче полномочий в области дорожной деятельности - 12994,7 тыс.рублей, внебюджетные источники -420 тыс.рублей, в том числе по годам: 2014 год – 1658,1 тыс. рублей; 2015 год – 2770,7 тыс. рублей; 2016 год – 12890,9 тыс. рублей; 2017 год – 3696,2 тыс. рублей; 2018 год – 6006,6 тыс. рублей; 2019 год – 2418,6 тыс. рублей; 2020 год – 2047,2 тыс. рублей; 2021 год – 2607,9 тыс. рублей; 2022 год – 379,1 тыс. рублей; 2023 год – 599,0 тыс. рублей; 2024 год – 4447,0 тыс. рублей; 2025 год – 1204,2 тыс. рублей; 2026 год – 1318,6 тыс. рублей; 2027 год – 1347,1 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | улучшение условий, повышение комфортности и благосостояния населения поселения. |

- Раздел 1. Общая характеристика уровня благоустройства территории

- Троицкого сельского поселения

В поселении отсутствует система комплексного благоустройства. Большинство объектов внешнего благоустройства таких, как места отдыха, зеленые насаждения, сети наружного освещения, качество автомобильных дорог не обеспечивают комфортных условий для жизни и деятельности населения, нуждаются в текущем  ремонте и реконструкции.

Состояние существующих озелененных территорий, за небольшим исключением, неудовлетворительное. Участки озеленения не подвергаются постоянному уходу, недостаточно благоустроены.

Существующая сеть наружного освещения не отвечает современным требованиям, износ сетей составляет 73%.

На территории поселения расположено 1 кладбище,  общей площадью 2,2 га, на данный момент действующее. Существующий уровень благоустройства кладбища не отвечает санитарным нормам и правилам (много порослей, сухих деревьев и т.д.).                                                                                        Требуется дополнительная разбивка клумб и установки малых форм. Детские площадки требуют постоянного ухода.

Общая протяженность автомобильных 72,2 км, в том числе с твёрдым покрытием  21,8 км, с усовершенствованным покрытием –  нет.

На территории Троицкого сельского поселения расположено 1 воинское захоронение.

В связи с ограниченностью бюджетных средств, выделяемых на перечисленные цели, проблемы комплексного благоустройства  остаются острыми. Их решение возможно только с помощью принятия программы по комплексному благоустройству  поселения.

Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы Троицкого сельского поселения «Развитие территории поселения»

Главной целью программы является:

-создание системы комплексного благоустройства, направленной на улучшение качества жизни населения;  повышение  благосостояния и комфортности   проживания населения на территории поселения.

Программа разрабатывается на среднесрочный период с возможной ежегодной,  корректировкой.

Достижение цели программы потребует решения следующих задач:

-комплексное благоустройство, озеленение, освещение территорий поселения,

- привлечение предприятий, организаций. жителей поселения к участию в решении проблем благоустройства поселения,

- содержание в надлежащем состоянии и благоустройства, обеспечение сохранности и восстановление мест погребения и воинских захоронений, мемориальных сооружений,

- поддержание благоприятного состояния окружающей среды,

- обеспечение сохранности существующей дорожной сети, приоритетное выполнение работ по содержанию, ремонту и модернизации автомобильных дорог местного значения.

Оценка результатов реализации программы осуществляется в соответствии с показателями, сформированными на основе данных государственного статистического наблюдения.

Подробные значения целевых показателей (индикаторов)программы, с разбивкой по подпрограммам, представлены в приложении № 1 к программе.

Расходы местного бюджета на реализацию программы представлены в приложении № 2 к программе.

Реализация программы окажет благоприятное воздействие на условия проживания населения на территории Троицкого сельского поселения, их экономическую сферу и экологическую обстановку.

Основными ожидаемыми результатами реализации программы является улучшение условий, повышение комфортности и благосостояния населения поселения.

Раздел 3. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы Троицкого сельского поселения "Развитие территории поселения"

Основное мероприятие 1.1. «Ремонт и содержание муниципальных дорог»

Для реализации мер, направленных на развитие сети автомобильных дорог, запланированы следующие мероприятия:

- строительство, реконструкция, содержание, капитальный (текущий)  ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Основное мероприятие 1.2. «Развитие сети уличного освещения»

Для реализации мер, направленных на развитие сети уличного освещения, запланированы следующие мероприятия:

- расходы на приобретение  фонарей уличного освещения и оплату электроэнергии,

- повышение энергетической эффективности  и снижение затрат на оплату электроэнергии

- реконструкция и ремонт уличного освещения.

- Основное мероприятие 1.3.  «Благоустройство территории поселения»

Для реализации мер, направленных на благоустройство территории поселения, запланированы  следующие мероприятия:

- ликвидация несанкционированных свалок,

- вывоз твердых бытовых отходов,

- содержание мест вывоза бытовых отходов в соответствие с санитарными нормами,

- озеленение мест отдыха, разбивка клумб, парка

- удаление сухостоя, обрезка сухих деревьев, скашивание сорной растительности.

- Основное мероприятие 1.4  «Содержание мест захоронения и ремонт военно-мемориальных объектов»

Для реализации мер, направленных на содержание мест захоронения и ремонт военно-мемориальных объектов, запланированы  следующие мероприятия:

- текущий ремонт и содержание памятников,

- - расходы на завоз песка, вырубку сухостоя на территории кладбищ.

- Основное мероприятие 1.5  «Энергоэффективность и развитие энергетики в Троицком сельском поселении»

- Для реализации мер, направленных на повышение энергетической эффективности на территории поселения, запланированы  следующие мероприятия:

- - расходы на реконструкцию уличного освещения,

- - расходы на приобретение фонарей  уличного освещения,

- - энергетическое обследование зданий.

- Основное мероприятие 1.6  «Благоустройство мест массового отдыха»

Для реализации мер, направленных на улучшение и благоустройство мест массового отдыха является развитие и обустройство мест массового отдыха населения на территории Троицкого сельского поселения. Улучшение условий культурного досуга, а также создание возможностей для активного детского и семейного отдыха.

Запланированы следующие мероприятия:

- восстановление освещения сквера;

- возведение детского игрового комплекса;

- разбивка клумб;

- установка лавочек;

- установка урн;

- омоложение деревьев и кустарников;

- устройство тротуаров;

- установка ограждения вокруг сквера.

- содержание, ремонт, реконструкция мест массового отдыха населения,

- строительство спортивных объектов.

- Перечень основных мероприятий муниципальной программы, с разбивкой по подпрограммам, представлен в  приложении № 3 к муниципальной программе

Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы Троицкого сельского поселения «Развитие территорий поселения»

Объем финансирования Программы составляет -

43391,2  тыс.рублей, в том числе по годам:

2014 год –  1658,1   тыс. рублей;

2015 год –  2770,7   тыс. рублей;

2016 год –  12890,9 тыс. рублей;

2017 год –  3696,2   тыс. рублей;

2018 год –  6006,6   тыс. рублей;

2019 год –  2418,6   тыс. рублей;

2020 год –  2047,2   тыс. рублей;

2021 год –  2607,9   тыс. рублей;

2022 год –     379,1  тыс. рублей;

2023 год –     599,0  тыс. рублей;

2024 год –   4447,0  тыс. рублей;

2025 год –   1204,2  тыс. рублей;

2026 год –   1318,6  тыс. рублей;

2027 год –   1347,1  тыс. рублей.

- Подробная информация представлена в приложении  № 4 к муниципальной программе.

Раздел 5. Оценка эффективности реализации программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе:

- оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых значений по формуле:

,

где:

- степень достижения целей (решения задач);

- фактическое значение индикатора (показателя) муниципальной программы;

- плановое значение индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или

(для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);

- степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета Троицкого сельского поселения Лискинского муниципального района  путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом и ее подпрограмм, и сопоставления фактических и плановых объемов финансирования мероприятий, по формуле:

,

где:

- уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

- фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

- плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) на соответствующий отчетный период.

Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если:

- значения 90% и более показателей муниципальной программы и ее подпрограмм соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности;

- уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы  составил не менее 90%.

Муниципальная программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если:

- значения 70% и более показателей муниципальной программы и ее подпрограмм соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности;

- уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы  составил не менее 70%.

Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным выше критериям, уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.

- ПАСПОРТ

подпрограммы «Ремонт и содержание муниципальных дорог»

| Наименование подпрограммы | Ремонт и содержание муниципальных дорог |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Троицкого сельского поселения |
| Соисполнители подпрограммы | отсутствуют |
| Участники подпрограммы | Администрация Троицкого сельского поселения |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | - отсутствуют |
| Цели подпрограммы | Удовлетворение потребностей населения и хозяйствующих субъектов Троицкого сельского поселения в транспортной инфраструктуре. |
| Задачи подпрограммы | - обеспечение сохранности существующей дорожной сети, приоритетное выполнение работ по содержанию, ремонту и модернизации автомобильных дорог общего пользования местного значения, - обеспечение нормативного содержания, выполнение ремонта, реконструкции сети автомобильных дорог общего пользования местного значения. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, - доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности муниципальных дорог, - число обоснованных жалоб на ненадлежащее качество автомобильных дорог общего пользования местного значения. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | срок реализации подпрограммы: 2014 – 2024 годы этапы реализации программы не предусмотрены |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, поступивших из бюджета Лискинского муниципального района в соответствии с заключенными соглашениями о передаче полномочий в области дорожной деятельности. Общий объем финансирования подпрограммы составляет- 12994,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 431,1 тыс.рублей; 2015 год – 865,6 тыс. рублей; 2016 год – 2030,9 тыс. рублей; |
|  | 2017 год – 1399,6 тыс. рублей; 2018 год – 4481,0 тыс. рублей; 2019 год – 2181,0 тыс. рублей; 2020 год – 1605,5 тыс. рублей; 2021 год – 0 тыс. рублей; 2022 год – 0 тыс. рублей; 2023 год – 0 тыс. рублей; 2024 год – 0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | создание эффективной системы управления реализацией муниципальной программы, реализация в полном объеме мероприятий муниципальной программы, достижения ее целей и задач. Приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствие с нормативными требованиями и стандартами качества. |

Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы

«Ремонт и содержание муниципальных дорог»

Подпрограмма «Ремонт и содержание муниципальных дорог» (далее – подпрограмма) разработана с целью создания условий для реализации муниципальной программы Троицкого сельского поселения «Развитие территории поселения» (далее – муниципальная программа). Подпрограмма направлена на формирование и развитие обеспечивающих механизмов реализации муниципальной программы.

Дорога общего пользования обладает определенными потребительскими свойствами, а именно:

удобство и комфортность передвижения;

безопасность движения;

экономичность движения;

долговечность;

стоимость содержания;

экологическая безопасность.

Одним из направлений деятельности поселения по финансированию дорожного хозяйства является максимальное удовлетворение потребности населения в дорогах с высокими потребительскими свойствами при минимальных и ограниченных финансовых ресурсах.

Показателями улучшения состояния дорожной сети являются:

экономия времени как для перевозки пассажиров, так и для перевозки грузов;

снижение числа дорожно-транспортных происшествий и нанесенного материального ущерба;

повышение комфорта и удобства поездок.

В целом улучшение дорожных условий приводит к:

сокращению времени на перевозки грузов и пассажиров;

снижению стоимости перевозок (за счет сокращения расхода горюче-смазочных материалов (далее - ГСМ), снижения износа транспортных средств из-за неудовлетворительного качества дорог);

повышению транспортной доступности;

снижению последствий стихийных бедствий;

сокращению числа дорожно-транспортных происшествий;

улучшению экологической ситуации (за счет уменьшения расхода ГСМ).

Дороги общего пользования подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ:

содержание дороги общего пользования - комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния дороги общего пользования, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения;

ремонт дороги общего пользования - комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик дороги общего пользования, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности  дороги общего пользования;

капитальный ремонт дороги общего пользования - комплекс работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов дороги общего пользования, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории дороги общего пользования и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности дороги общего пользования, не изменяются границы полосы отвода дороги общего пользования.

Раздел 2. Цели, задачи и показатели, основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы «Ремонт и содержание муниципальных дорог»

Приоритетом государственной политики в сфере реализации подпрограммы является качественное выполнение мероприятий муниципальной программы Троицкого сельского поселения «Развитие территории поселения». Основной целью Программы является развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры.

Достижение поставленной цели будет обеспечено посредством решения задач, обеспечение выполнения всего комплекса мероприятий, достижение запланированных результатов, целевого и эффективного расходования финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию муниципальной программы.

Показатели подпрограммы   указаны в таблице № 1 к муниципальной программе Троицкого сельского поселения «Развитие территории поселения».

Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы является приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствие с нормативными требованиями и стандартами качества.

Подпрограмму предусматривается реализовать в 2014-2024 годы.

Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы «Ремонт и содержание муниципальных дорог"

Подпрограмма включает основное мероприятие:

- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них;

-  ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них.

Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы «Ремонт и содержание муниципальных дорог»

Финансирование реализации подпрограммы осуществляется в рамках текущего финансирования  администрации Троицкого сельского поселения.

Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы за весь период ее реализации составит 12994,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год –   431,1 тыс. рублей;

2015 год –   865,6 тыс. рублей;

2016 год – 2030,9 тыс. рублей;

2021 год –          0 тыс. рублей;

2017 год – 1399,6 тыс. рублей;

2018 год – 4481,0 тыс. рублей;

2019 год – 2181,0 тыс. рублей;

2020 год – 1605,5 тыс. рублей;

2022 год –          0 тыс. рублей;

2023 год –          0 тыс. рублей;

2024 год –          0 тыс. рублей.

Раздел 5. Оценка эффективности социально-экономических последствий от реализации подпрограммы

Эффективность реализации подпрограммы зависит от результатов, полученных в сфере деятельности транспорта и вне него.

К числу социально-экономических последствий модернизации и развития сети дорог общего пользования относятся:

повышение уровня и улучшение социальных условий жизни населения;

улучшение транспортного обслуживания населения, проживающего в поселении;

снижение негативного влияния дорожно-транспортного комплекса на окружающую среду.

Последовательная реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать удобству и безопасности движения на дорогах общего пользования. Повышение транспортной доступности за счет развития сети дорог общего пользования будет способствовать улучшению качества жизни населения и росту производительности труда в отраслях экономики поселения.

Это позволит решить следующие задачи подпрограммы:

1. Поддержание дорог общего пользования и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания 100 процентов дорог и сооружений на них.

2. Сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям дорог общего пользования за счет ремонта.

Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы проводится на основе:

- оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной подпрограммы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной подпрограммы и их плановых значений по формуле:

,

где:

- степень достижения целей (решения задач);

- фактическое значение индикатора (показателя) муниципальной подпрограммы;

- плановое значение индикатора (показателя) муниципальной подпрограммы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или

(для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);

- степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета Троицкого сельского поселения Лискинского муниципального района  путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом и ее подпрограмм, и сопоставления фактических и плановых объемов финансирования мероприятий, по формуле:

,

где:

- уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

- фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

- плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) на соответствующий отчетный период.

Муниципальная подпрограмма считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если:

- значения 90% и более показателей муниципальной программы и ее подпрограмм соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности;

- уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы  составил не менее 90%.

Муниципальная программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если:

- значения 70% и более показателей муниципальной программы и ее подпрограмм соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности;

- уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы  составил не менее 70%.

Если реализация муниципальной подпрограммы не отвечает приведенным выше критериям, уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.

- ПАСПОРТ

подпрограммы «Развитие сети уличного освещения»

| Наименование подпрограммы | Развитие сети уличного освещения |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Троицкого сельского поселения |
| Соисполнители подпрограммы | отсутствуют |
| Участники подпрограммы | Администрация Троицкого сельского поселения |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | - отсутствуют |
| Цели подпрограммы | обеспечение комфортных условий для жизни и деятельности населения, снижение травматизма. |
| Задачи подпрограммы | - содержание сетей наружного освещения. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - повышение качества жизни населения на территории поселения |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | срок реализации программы: 2014 – 2027 годы этапы реализации программы не предусмотрены |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств областного бюджета и бюджета Троицкого сельского поселения. Общий объем финансирования подпрограммы составляет - 2784,4 тыс. рублей, в т. ч . средства местного бюджета - 1922,8 тыс. рублей, средства областного бюджета - 861,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 71,8 тыс. рублей; 2015 год – 131,6 тыс. рублей; 2016 год – 169,9 тыс. рублей; 2017 год – 299,9 тыс. рублей; 2018 год – 254,0 тыс. рублей; 2019 год – 215,3 тыс. рублей; 2020 год – 175,9 тыс. рублей; 2021 год – 255,9 тыс. рублей; 2022 год – 168,8 тыс. рублей; 2023 год – 156,0 тыс. рублей; 2024 год – 193,0 тыс. рублей; 2025 год – 227,2 тыс. рублей; 2026 год – 230,7 тыс. рублей; 2027 год – 234,4 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | увеличение улиц, обеспеченных освещением. |

Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы

«Развитие сети уличного освещения»

Подпрограмма «Развитие сети уличного освещения» (далее – подпрограмма) разработана с целью создания условий для реализации муниципальной программы Троицкого поселения «Развитие территории поселения» (далее – муниципальная программа). Подпрограмма направлена на формирование и развитие обеспечивающих механизмов реализации муниципальной программы.

Общая протяженность линий наружного освещения составляет 69,4 км и имеет более 120 светильника. Качественное освещение – необходимое условие жизнедеятельности.

Раздел 2. Цели, задачи и показатели, основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы «развитие сети уличного освещения»

Приоритетом государственной политики в сфере реализации подпрограммы является качественное выполнение мероприятий муниципальной программы Троицкого сельского поселения «Развитие территории поселения». Основной целью подпрограммы является создание условий для реализации муниципальной программы. Достижение поставленной цели будет обеспечено посредством решения задачи по обеспечению эффективной деятельности администрации, обеспечение выполнения всего комплекса мероприятий, достижение запланированных результатов, целевого и эффективного расходования финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию муниципальной программы.

Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы является создание эффективной системы управления реализацией муниципальной программы, реализация в полном объеме мероприятий муниципальной программы, достижения ее целей и задач.

Подпрограмму предусматривается реализовать в 2014-2027 годах в один этап.

Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы «Развитие сети уличного освещения»

Подпрограмма включает основное мероприятие:

- расходы на оплату электроэнергии.

Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы «Развитие сети уличного освещения»

Финансирование реализации подпрограммы осуществляется в рамках текущего финансирования.

Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы  за весь период ее реализации составит-

861,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год –   71,8 тыс. рублей;

2015 год – 131,6 тыс. рублей;

2016 год – 169,9 тыс. рублей;

2017 год – 299,9 тыс. рублей;

2018 год – 254,0 тыс. рублей;

2019 год – 215,3 тыс. рублей;

2020 год – 175,9 тыс. рублей;

2021 год – 255,9 тыс. рублей;

2022 год – 168,8 тыс. рублей;

2023 год – 156,0 тыс. рублей;

2024 год – 193,0 тыс. рублей;

2025 год – 227,2 тыс. рублей;

2026 год – 230,7 тыс. рублей;

2027 год – 234,4  тыс. рублей.

Раздел 5. Оценка эффективности реализации подпрограммы

Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы проводится на основе:

- оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых значений по формуле:

,

где:

- степень достижения целей (решения задач);

- фактическое значение индикатора (показателя) муниципальной программы;

- плановое значение индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или

(для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);

- степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета Троицкого сельского поселения Лискинского муниципального района  путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом и ее подпрограмм, и сопоставления фактических и плановых объемов финансирования мероприятий, по формуле:

,

где:

- уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

- фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

- плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) на соответствующий отчетный период.

Муниципальная подпрограмма считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если:

- значения 90% и более показателей муниципальной программы и ее подпрограмм соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности;

- уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы  составил не менее 90%.

Муниципальная подпрограмма считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если:

- значения 70% и более показателей муниципальной программы и ее подпрограмм соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности;

- уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы  составил не менее 70%.

Если реализация муниципальной подпрограммы не отвечает приведенным выше критериям, уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.

| - ПАСПОРТ - подпрограммы «Благоустройство территории поселения» |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Благоустройство территории поселения |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Троицкого сельского поселения |
| Соисполнители подпрограммы | отсутствуют |
| Участники подпрограммы | Администрация Троицкого сельского поселения |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | - отсутствуют |
| Цели подпрограммы | Обеспечение бесперебойного вывоза бытовых отходов и мусора. Поддержание благоприятного состояния окружающей среды. Улучшение санитарно-экологического состояния территории путем повышения эффективности управления процессом санитарной очистки территории от несанкционированных свалок |
| Задачи подпрограммы | -формирование системы организации сбора и вывоза отходов -повышение уровня экологического образования и просвещения населения. - ликвидация размещаемых несанкционированных свалок на территории; - устранение вредного влияния отходов на окружающую среду |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | -очистка территорий, формирование системы обращения с отходами - содержание мест вывоза бытовых отходов в соответствии с санитарными нормами - повышение качества жизни населения на территории поселения - сбор и транспортировка отходов на лицензированный полигон; - озеленение мест отдыха, разбивка клумб, парка - удаление сухостоя, обрезка сухих деревьев, скашивание сорной растительности. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | срок реализации программы: 2014 – 2027 годы этапы реализации программы не предусмотрены |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств бюджета Троицкого сельского поселения и областного бюджета. Общий объем финансирования подпрограммы составляет - 8208,7 тыс. рублей в т. ч. средства областного бюджета 1317,9 тыс. рублей, средства местного бюджета - 6890,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 1131,9 тыс. рублей; 2015 год – 1053,2 тыс. рублей; 2016 год – 528,2 тыс. рублей; 2017 год – 1255,7 тыс. рублей; 2018 год – 1025,9 тыс. рублей; 2019 год – 13,0 тыс. рублей; 2020 год – 219,8 тыс. рублей; 2021 год – 887,6 тыс. рублей; 2022 год – 124,3 тыс. рублей; 2023 год – 270,8 тыс. рублей; 2024 год – 473,7 тыс. рублей; 2025 год – 286,0 тыс. рублей; 2026 год – 456,9 тыс. рублей; 2027 год – 481,7 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | -улучшение экологической и санитарно- эпидемиологической обстановки на территории Троицкого сельского поселения путем снижения уровней загрязнения почв отходами и содержащимися в них вредными веществами; -улучшение внешнего облика территории поселения. |

Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы

«Благоустройство территории поселения»

Подпрограмма «Благоустройство территории поселения» (далее – подпрограмма) разработана с целью создания условий для реализации муниципальной программы Троицкого сельского поселения «Благоустройство территории поселения» (далее – муниципальная программа). Подпрограмма направлена на формирование и развитие обеспечивающих механизмов реализации муниципальной программы.

Сельским поселением приняты правила организации сбора и вывоза бытовых отходов. Разработаны схемы очистки населенных пунктов, ведется работа по охвату населения по вывозу ТБО, ликвидации несанкционированных свалок.

Данные мероприятия позволят сформировать систему организации сбора и вывоза отходов на территории сельского поселения, что  будет способствовать улучшению санитарного состояния населенных пунктов и уменьшению   негативного воздействия  отходов на окружающую среду.

Состояние зеленых насаждений за последние годы на территории поселения ухудшается, кроме того, значительная часть зеленых насаждений поселения достигла состояния естественного старения, что требует особого ухода либо замены новыми насаждениями (ежегодная потребность в сносе аварийных насаждений составляет около 20 деревьев).

Раздел 2. Цели, задачи и показатели, основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы «Благоустройство территории поселения»

Приоритетом государственной политики в сфере реализации подпрограммы является качественное выполнение мероприятий муниципальной программы Троицкого сельского поселения «Развитие территории поселения». Основной целью подпрограммы является создание условий для реализации муниципальной программы. Достижение поставленной цели будет обеспечено посредством решения задачи по обеспечению эффективной деятельности администрации, обеспечение выполнения всего комплекса мероприятий, достижение запланированных результатов, целевого и эффективного расходования финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию муниципальной программы.

Подпрограмма основана на принципе единого управления и координации деятельности всех  служб поселения и района, участвующих в ее реализации.

Система управления Программой позволяет обеспечивать анализ выполнения мероприятий, а также принимать оперативные меры по их корректировке.

Основной целью программы является улучшение санитарно-экологического состояния территории поселения  путем повышения эффективности управления процессом санитарной очистки территории.

Для улучшения и поддержания состояния зеленых насаждений в условиях поселения, устранения аварийной ситуации, соответствия эксплуатационным требованиям к объектам коммунального хозяйства поселения, придания зеленым насаждениям надлежащего декоративного облика требуется своевременное проведение работ по ремонту и текущему содержанию зеленых насаждений на территории поселения. Особое внимание следует уделять восстановлению зеленого фонда путем планомерной замены старовозрастных и аварийных насаждений, используя посадочный материал саженцев деревьев и декоративных кустарников

Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы является создание эффективной системы управления реализацией муниципальной программы, реализация в полном объеме мероприятий муниципальной программы, достижения ее целей и задач.

Подпрограмму предусматривается реализовать в 2014-2027 годы.

Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы «Благоустройство территории поселения»

Мероприятия подпрограммы направлены на поэтапное достижение целевых экологических показателей  Троицкого сельского поселения.

Подпрограмма включает основные мероприятия:

-  ликвидация несанкционированных свалок

-  вывоз бытовых отходов,

-  содержание мест вывоза бытовых отходов в соответствии с санитарными

нормами.

- озеленение мест отдыха, разбивка клумб, парка

- удаление сухостоя, обрезка сухих деревьев, скашивание сорной растительности.

Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы «Благоустройство территории поселения»

Финансирование реализации подпрограммы осуществляется в рамках текущего финансирования.

2014 год –   1131,9 тыс. рублей;

Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы за весь период ее реализации составит 6890,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год –   1053,2 тыс. рублей;

2016 год –     528,2 тыс. рублей;

2017 год –   1255,7 тыс. рублей;

2018 год –   1025,9 тыс. рублей;

2019 год –       13,0 тыс. рублей;

2020 год –     219,8 тыс. рублей;

2021 год –     887,6 тыс. рублей;

2022 год –     124,3 тыс. рублей;

2023 год –    270,8 тыс. рублей;

2024 год –    473,7 тыс. рублей;

2025 год –    286,0 тыс. рублей;

2026 год –    456,9 тыс. рублей;

2027 год –    481,7 тыс. рублей.

Раздел5. Оценка эффективности социально-экономических последствий от реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит:

- предотвратить загрязнение окружающей природной среды особо опасными отходами;

- обеспечить организованное складирование и захоронение бытовых и других отходов производства и потребления на свалке, отвечающей современным санитарным и экологическим требованиям за счет ликвидации  несанкционированных  свалок промышленных и бытовых отходов;

- увеличение уровня озеленения территории поселения;

- увеличение доли про инвентаризованных зеленых насаждений;

- стабилизация количества зеленых насаждений, на которых произведена обрезка;

- стабилизация количества аварийных зеленых насаждений, подлежащих сносу;

Актуальность комплексных проблем экологии, объективная потребность их разрешения ставит новые задачи экологического воспитания и образования детей на современном этапе взаимодействия общества и природы нельзя ограничиваться только развитием чувства любви к природе у каждого человека. Главным является воспитание ответственности за состояние природной среды.

Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы проводится на основе:

- оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых значений по формуле:

,

где:

- степень достижения целей (решения задач);

- фактическое значение индикатора (показателя) муниципальной программы;

- плановое значение индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или

(для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);

- степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета Троицкого сельского поселения Лискинского муниципального района  путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом и ее подпрограмм, и сопоставления фактических и плановых объемов финансирования мероприятий, по формуле:

,

где:

- уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

- фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

- плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) на соответствующий отчетный период.

Муниципальная подпрограмма считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если:

- значения 90% и более показателей муниципальной программы и ее подпрограмм соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности;

- уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной подпрограммы  составил не менее 90%.

Муниципальная подпрограмма считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если:

- значения 70% и более показателей муниципальной программы и ее подпрограмм соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности;

- уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной подпрограммы  составил не менее 70%.

Если реализация муниципальной подпрограммы не отвечает приведенным выше критериям, уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.

| - ПАСПОРТ - подпрограммы «Содержание мест захоронения и ремонт военно-мемориальных объектов» |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Содержание мест захоронения и ремонт военно-мемориальных объектов |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Троицкого сельского поселения |
| Соисполнители подпрограммы | отсутствуют |
| Участники подпрограммы | Администрация Троицкого сельского поселения |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | - отсутствуют |
| Цели подпрограммы | Содержание в надлежащем состоянии и благоустройство, обеспечение сохранности и восстановление мест погребения и воинских захоронений, мемориальных сооружений, содействие формированию у подрастающего поколения уважения и гордости к боевым подвигам народа и развитию духовности и бережного отношения к истории предшествующих поколений. |
| Задачи подпрограммы, целевые индикаторы и показатели подпрограммы | Содержание и благоустройство, обеспечение сохранности мест погребения и воинских захоронений, мемориальных сооружений. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | срок реализации программы: 2014 – 2027 годы этапы реализации программы не предусмотрены |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составляет- 1665,0 тыс. рублей в т.ч. за счет средств местного бюджета - 159,3 тыс. рублей, областного бюджета - 1505,7 тыс. рублей в объемах, предусмотренных Программой, в том числе по годам: 2014 год – 23,3 тыс. рублей; 2015 год – 0 тыс. рублей; 2016 год – 21,9 тыс. рублей; 2017 год – 17,7 тыс. рублей; 2018 год – 17,7 тыс. рублей; 2019 год – 0 тыс. рублей; 2020 год – 0 тыс. рублей; 2021 год – 1464,4 тыс. рублей; 2022 год – 9,1 тыс. рублей; 2023 год – 5,7 тыс. рублей; 2024 год – 57,2 тыс. рублей; 2025 год – 16,0 тыс. рублей; 2026 год – 16,0 тыс. рублей; 2027 год – 16,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Содержание и благоустройство, обеспечение сохранности мест погребения и воинских захоронений, мемориальных сооружений |

Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы

«Содержание мест захоронения и ремонт военно-мемориальных объектов»

Подпрограмма «Содержание мест захоронения и ремонт военно-мемориальных объектов» (далее – подпрограмма) разработана с целью создания условий для реализации муниципальной программы Троицкого поселения «Развитие территории поселения» (далее – муниципальная программа). Подпрограмма направлена на формирование и развитие обеспечивающих механизмов реализации муниципальной программы.

Раздел 2. Цели, задачи и показатели, основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы «Содержание мест захоронения и ремонт военно-мемориальных объектов»

Приоритетом государственной политики в сфере реализации подпрограммы является качественное выполнение мероприятий муниципальной программы Троицкого сельского поселения «Развитие территории поселения». Основной целью подпрограммы является создание условий для реализации муниципальной программы. Достижение поставленной цели будет обеспечено посредством решения задачи по обеспечению эффективной деятельности администрации, обеспечение выполнения всего комплекса мероприятий, достижение запланированных результатов, целевого и эффективного расходования финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию муниципальной программы.

Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы является создание эффективной системы управления реализацией муниципальной программы, реализация в полном объеме мероприятий муниципальной программы, достижения ее целей и задач.

Подпрограмму предусматривается реализовать в 2014-2027 годах в один этап.

Раздел 3. Характеристика основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ подпрограммы «Содержание мест захоронения  и ремонт военно-мемориальных объектов»

Подпрограмма включает основные мероприятия:

- содержание мест захоронений,

Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы «Содержание мест захоронения  и ремонт военно-мемориальных объектов »

Финансирование реализации подпрограммы осуществляется в рамках текущего финансирования.

Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы за весь период ее реализации составит  1665,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2025 год –      16,0 тыс. рублей;

2014 год –     23,3 тыс. рублей;

2015 год –          0 тыс. рублей;

2016 год –     21,9 тыс. рублей;

2017 год –     17,7 тыс. рублей;

2018 год –     17,7 тыс. рублей;

2019 год –          0 тыс. рублей;

2020 год –          0 тыс. рублей;

2021 год – 1464,4 тыс. рублей;

2022 год –       9,1 тыс. рублей;

2023 год –       5,7 тыс. рублей;

2024 год –     57,2 тыс. рублей;

2026 год –      16,0 тыс. рублей;

2027 год –      16,0 тыс. рублей.

| ПАСПОРТ муниципальной подпрограммы «Энергоэффективность и развитие энергетики в Троицком сельском поселении на 2014 - 2027 гг.» |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы | Администрация Троицкого сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области |
| Исполнители муниципальной подпрограммы | Администрация Троицкого сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области |
| Основные разработчики муниципальной подпрограммы | Администрация Троицкого сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области |
| Основные мероприятия подпрограммы | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях |
| Цель муниципальной подпрограммы | 1Снижение удельных показателей потребления электрической энергии, сокращения потерь энергоресурсов. 2. Снижение доли энергетических издержек, снижение нагрузки по оплате услуг энергосбережения на бюджетную систему. |
| Задачи муниципальной подпрограммы | 1.Обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий; 2.Повышение энергетической эффективности в секторах экономики Троицкого сельского поселения Лискинского муниципального района. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной подпрограммы | Удельный расход электрической энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляется с использованием приборов учета (в расчете на 1кв. метр общей площади) |
| Этапы и сроки реализации муниципальной подпрограммы | 2014-2027 годы |
| Объемы и источники финансирования муниципальной подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации муниципальной подпрограммы) | Общий объем финансирования подпрограммы составляет- 1164,6 тыс. рублей в т.ч. за счет средств местного бюджета - 1164,6 тыс. рублей в объемах, предусмотренных Программой, в том числе по годам: 2014 г. - 0 тыс. рублей; 2015 г. - 720,3 тыс. рублей; 2016 г. - 197,6 тыс. рублей; 2017 г. - 19,3 тыс. рублей; 2018 г. - 71,4 тыс. рублей; 2019 г. - 0 тыс. рублей; 2020 г. - 17,0 тыс. рублей; 2021 г. - 0 тыс. рублей; 2022 г. - 76,9 тыс. рублей; 2023 г. - 22,1 тыс. рублей; 2024 г. - 0 тыс. рублей; 2025 г. - 0 тыс. рублей; 2026 г. - 20,0 тыс. рублей; 2027 г. - 20,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной подпрограммы | Повышение эффективности использования энергетических ресурсов на территории Троицкого сельского поселения Лискинского муниципального района и снижение затрат. |

## Раздел I. Общая характеристика сферы реализации муниципальной подпрограммы

Муниципальная подпрограмма «Энергоэффективность и развитие энергетики в Троицком сельском поселении Лискинского  муниципального района Воронежской области на 2014-2027гг.» разработана с учётом государственной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики», утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 №512-р, итогов реализации государственной программы Российской Федерации «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2024 года», утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 № 2446-р, а также во исполнение Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Реализуемые в последние годы на территории Троицкого сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности направлены на сокращение расхода электроэнергии, однако, не в полной мере обеспечивают системное и комплексное решение проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в условиях постоянного роста цен на энергетические ресурсы.

Решение проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности носит долгосрочный характер, что обусловлено необходимостью как изменения системы отношений на рынках энергоносителей, так и замены и модернизации значительной части производственной, инженерной и социальной инфраструктуры и её развития на новой технологической базе.

Реализация мероприятий муниципальной подпрограммы позволит значительно повысить уровень энергетической эффективности, необходимый для достижения темпов роста экономики Троицкого сельского поселения Лискинского муниципального района.

Общий вклад подпрограммы в экономическое развитие Троицкого сельского поселения  Лискинского муниципального района заключается в обеспечении эффективного использования бюджетных средств, предоставляемых для осуществления мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности за счёт реализации потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности на основе модернизации экономики и перехода к рациональному и экологически ответственному использованию энергетических ресурсов.

2. Приоритеты муниципальной  политики в сфере реализации муниципальной подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной подпрограммы, сроков и этапов реализации муниципальной подпрограммы

Основными приоритетами муниципальной  политики в сфере энергосбережения является: развитие эффективной и ресурсосберегающей экономики на территории Троицкого сельского поселения Лискинского муниципального района, а также роста уровня и качества жизни населения за счет реализации потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности на основе модернизации, технологического развития и перехода к рациональному и экологически ответственному использованию энергетических ресурсов.

Главная цель - это обеспечение устойчивого процесса повышения эффективности энергопотребления во всех секторах экономики Троицкого сельского поселения , в том числе за счет реализации механизмов стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности в различных сферах экономики района, реализации типовых энергосберегающих проектов, активизирующих деятельность хозяйствующих субъектов и населения по реализации потенциала энергосбережения;

В числе приоритетов определены следующие направления:

-обеспечение надежного, безопасного, бездефицитного энергоснабжения развития экономики Троицкого сельского поселения  Лискинского муниципального района;

-активное вовлечение всех групп потребителей в энерго-, ресурсосбережение;

-уменьшение негативного воздействия энергетического хозяйства Троицкого сельского поселения Лискинского муниципального района  на окружающую среду.

Исходя из основных приоритетов муниципальной политики, целями реализации настоящей муниципальной подпрограммы являются.

Цель 1.   Сокращение потерь энергоресурсов;

Цель 2. Снижение доли энергетических издержек, снижение нагрузки по оплате услуг энергоснабжения на бюджетную систему.

Достижение заявленных целей потребует решения следующих задач:

-повышение энергетической эффективности в секторах экономики Троицкого сельского поселения Лискинского муниципального района.

- повышение информированности общества об энергоэффективном оборудовании, технологиях и достижениях в области энергоэффективности и энергосбережения.

К целевым показателям (индикаторам) муниципальной подпрограммы относится:

1.  Удельный расход электрической энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета ( в расчете на 1 кв.метр общей площади). Сокращение данного показателя до 13,4 кВТчас/м2.

Общий срок реализации муниципальной подпрограммы рассчитан на период с 2014 по 2027 год.

3. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы

Финансирование мероприятий муниципальной  подпрограммы осуществляется  в установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Воронежской области порядке.

Расходы муниципального бюджета на реализацию муниципальной  подпрограммы, а также ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета Троицкого сельского поселения  Лискинского муниципального района  на реализацию муниципальной подпрограммы «Энергоэффективность и развитие энергетики в Троицком сельском поселении  Лискинского муниципального района Воронежской области на 2014 – 2027гг.»: всего – 1164,6 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 г. -        0 тыс. рублей;

2015 г. - 720,3 тыс. рублей;

2016 г. - 197,6 тыс. рублей;

2017 г. -   19,3 тыс. рублей;

2018 г. -   71,4 тыс. рублей;

2019 г. -       0  тыс. рублей;                                                    
 2020 г. -  17,0 тыс. рублей;

2021 г. -       0 тыс. рублей;

2022 г. -  76,9 тыс. рублей;

2023 г. -  22,1 тыс. рублей;

2024 г. -        0 тыс. рублей;

2025 г. -       0 тыс. рублей;

2026 г. -   20,0 тыс. рублей;

2027 г. -   20,0 тыс. рублей.

Ежегодный объем финансирования мероприятий муниципальной  подпрограммы подлежит уточнению в соответствии с решением Совета народных депутатов Троицкого сельского поселения Лискинского муниципального района о бюджете на очередной финансовой год и плановый период.

4. Анализ рисков реализации муниципальной подпрограммы и описание мер управления рисками реализации муниципальной подпрограммы

На реализацию муниципальной  подпрограммы могут оказывать влияние законодательные, финансовые и технические риски.

Законодательные риски связаны с изменением законодательства в области электроэнергетики.

Финансовые риски связаны со снижением уровня бюджетного финансирования муниципальной подпрограммы, что может привести к невыполнению запланированных мероприятий или уменьшению объёма выполняемых работ. Кроме того, на финансирование мероприятий муниципальной подпрограммы могут оказать влияние изменения в тарифной политике для предприятий данного сектора экономики.

К техническим рискам муниципальной подпрограммы относится рост количества техногенных аварий. Необходимость устранения их последствий и причин потребует дополнительных капиталовложений и приведёт к отвлечению средств от запланированных статей расходов.

В связи с этим, основными мерами управления рисками такого характера, являются:

- мониторинг показателей технико-экономического состояния объектов электроэнергетики, в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности;

- запуск эффективных рыночных механизмов, направленных на стимулирование модернизации объектов электроэнергетики и привлечение необходимых объёмов финансирования.

Раздел 5. Оценка эффективности реализации подпрограммы

Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы проводится на основе:

- оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной подпрограммы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной подпрограммы и их плановых значений по формуле:

,

где:

- степень достижения целей (решения задач);

- фактическое значение индикатора (показателя) муниципальной подпрограммы;

- плановое значение индикатора (показателя) муниципальной подпрограммы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или

(для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);

- степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета Троицкого сельского поселения Лискинского муниципального района  путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом и ее подпрограмм, и сопоставления фактических и плановых объемов финансирования мероприятий, по формуле:

,

где:

- уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

- фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

- плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) на соответствующий отчетный период.

Муниципальная подпрограмма считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если:

- значения 90% и более показателей муниципальной программы и ее подпрограмм соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности;

- уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной подпрограммы  составил не менее 90%.

Муниципальная подпрограмма считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если:

- значения 70% и более показателей муниципальной программы и ее подпрограмм соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности;

- уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной подпрограммы  составил не менее 70%.

Если реализация муниципальной подпрограммы не отвечает приведенным выше критериям, уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.

| - ПАСПОРТ - подпрограммы «Благоустройство мест массового отдыха » |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Благоустройство мест массового отдыха поселения |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Троицкого сельского поселения |
| Соисполнители подпрограммы | отсутствуют |
| Участники подпрограммы | Администрация Троицкого сельского поселения |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | - отсутствуют |
| Цели подпрограммы | - проведение мероприятий по обустройству мест массового отдыха; - комплексное развитие и благоустройство парка в селе Троицкое (ул. Заводская), увеличение площади зеленых насаждений, создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей Троицкого сельского поселения |
| Задачи подпрограммы | - возведение детского игрового комплекса; - разбивка клумб; - установка лавочек; - установка урн; - омоложение деревьев и кустарников; - устройство тротуаров; -установка фонарей наружного освещения. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - организация экономически эффективной системы благоустройства сельского поселения, отвечающей современным экологическим, санитарно-гигиеническим требованиям и создающей безопасные и комфортные условия для проживания населения; - создание зон отдыха и благоприятных условий для проживания и отдыха жителей сельского поселения; - установка малых архитектурных форм в местах массового отдыха жителей сельского поселения; |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | срок реализации программы: 2014 – 2027 годы этапы реализации программы не предусмотрены |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составляет- 15310,4 тыс. руб. в т. ч. за счет средств местного бюджета - 6435,7 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета - 8454,7 тыс. рублей, внебюджетные источники - 420,0 тыс.рублей, в том числе по годам: 2014 год – 0 тыс. рублей; 2015 год – 0 тыс. рублей; 2016 год – 9892,4 тыс. рублей; 2017 год – 0 тыс. рублей; 2018 год – 156,6 тыс. рублей; 2019 год – 9,3 тыс. рублей; 2020 год – 0 тыс. рублей; 2021 год – 0 тыс. рублей; 2022 год – 0 тыс. рублей; 2023 год – 74,0 тыс. рублей; 2024 год – 3678,1 тыс. рублей; 2025 год – 500,0 тыс. рублей; 2026 год – 500,0 тыс. рублей; 2027 год – 500,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | улучшение архитектурно-планировочного облика Троицкого сельского поселения; - улучшение экологической обстановки и санитарно-гигиенических условий жизни в сельском поселении; - создание безопасных и комфортных условий для проживания населения; - повышение культурного уровня населения в вопросах благоустройства. - улучшение санитарного благополучия территории парка приведение объекта сельского поселения к требуемому эксплуатационному уровню, формирование надлежащего эстетического облика центральной части поселения, улучшение внешнего облика поселения |

Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы

«Благоустройство мест массового отдыха »

Подпрограмма «Благоустройство мест массового отдыха поселения» (далее – подпрограмма) разработана с целью создания условий для реализации муниципальной программы Троицкого поселения «Благоустройство территории поселения» (далее – муниципальная программа). Подпрограмма направлена на формирование и развитие обеспечивающих механизмов реализации муниципальной программы.

Одним из факторов, формирующим положительный имидж сельского поселения, является наличие благоприятных, комфортных, безопасных и доступных условий для массового отдыха населения.

Парковые зоны и зоны отдыха не обеспечивают комфортных условий отдыха населения и нуждаются в ремонте и реконструкции.

В настоящее время в Троицком сельском поселении нужно установить три детские площадки, которые нужно оборудовать лавочками, урнами, проложить дорожки, поставить беседки, чтобы в парке могли гулять мамы с колясками. Создать место отдыха для взрослого населения.

Для устранения этой проблемы администрацией Троицкого сельского поселения разработана данная подпрограмма, которой предусмотрен комплекс мер по благоустройству парка.

Парк относится к такому типу социально-культурных институтов, главными функциями которых являются организация массового отдыха и развлечений, проведение информационно-просветительной и физкультурно-оздоровительной работы среди населения поселения.

Оборудование мест массового отдыха на территории Троицкого сельского поселения позволит создать условия для максимально эффективного управления ресурсами, в том числе финансовыми, для достижения поставленной в рамках настоящей Программы цели.

Раздел 2. Цели, задачи и показатели, основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы «Благоустройство мест массового отдыха »

Приоритетом в сфере реализации подпрограммы является качественное выполнение мероприятий муниципальной программы Троицкого сельского поселения «Развитие территории поселения». Основной целью подпрограммы является создание условий для реализации муниципальной программы. Достижение поставленной цели будет обеспечено посредством решения задачи по обеспечению эффективной деятельности администрации, обеспечение выполнения всего комплекса мероприятий, достижение запланированных результатов, целевого и эффективного расходования финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию муниципальной программы.

Подпрограмма основана на принципе единого управления и координации деятельности всех  служб поселения, участвующих в ее реализации.

Система управления Программой позволяет обеспечивать анализ выполнения мероприятий, а также принимать оперативные меры по их корректировке.

Основными целями Программы является развитие и обустройство мест массового отдыха населения на территории Троицкого сельского поселения, улучшение условий культурного досуга, а также создание возможностей для активного детского и семейного отдыха.

Основными задачами программы являются:

- восстановление освещения сквера;

- возведение детского игрового комплекса;

- разбивка клумб;

- установка лавочек;

- установка урн;

- омоложение деревьев и кустарников;

- устройство тротуаров;

- установка фонарей наружного освещения.

Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы является создание эффективной системы управления реализацией муниципальной программы, реализация в полном объеме мероприятий муниципальной программы, достижения ее целей и задач.

Подпрограмму предусматривается реализовать в 2014-2027 годы.

Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы «Благоустройство мест массового отдыха »

Мероприятия подпрограммы направлены на поэтапное достижение целевых экологических показателей  Троицкого сельского поселения.

Подпрограмма включает основные мероприятия:

- обеспечение комфортных, безопасных и доступных условий для мест массового отдыха населения;

-обеспечение координации и эффективного регулирования деятельности по организации мест массового отдыха населения.

- благоустройство мест массового отдыха населения территории Троицкого сельского поселения;

Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы «Благоустройство мест массового отдыха »

Основными источниками финансирования подпрограммы являются:

- -  средства областного бюджета;

- - средства  бюджета Троицкого сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области.

2014 год –           0 тыс. рублей;

Общий объем финансирования подпрограммы– 15310,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год –           0 тыс. рублей;

2016 год –  9892,4 тыс. рублей;

2017 год –           0 тыс. рублей;

2018 год –    156,6 тыс. рублей;

2019 год –        9,3 тыс. рублей;

2020 год –           0 тыс. рублей;

2021 год –           0 тыс. рублей;

2022 год –           0 тыс. рублей;

2023 год –      74,0 тыс. рублей;

2024 год –  3678,1 тыс. рублей;

2025 год –    500,0 тыс. рублей;

2026 год –    500,0 тыс. рублей;

2027 год –    500,0 тыс. рублей.

Финансирование подпрограммы из бюджета Троицкого сельского поселения будет осуществляться в пределах средств, предусмотренных на эти цели решением Совета народных депутатов Троицкого сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области о бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период. Объемы финансирования мероприятий подпрограммы носят прогнозный характер  и подлежат ежегодному уточнению, будут корректироваться в процессе их реализации в установленном порядке исходя из возможностей бюджета и фактических затрат..

Ассигнования из областного бюджета предоставляются при условии включения финансирования мероприятий подпрограммы в закон Воронежской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.

Порядок ежегодной корректировки объема и структуры расходов бюджета Троицкого сельского поселения на реализацию программы определяется порядком составления бюджета Троицкого сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период.

Раздел 5. Оценка эффективности социально-экономических последствий от реализации подпрограммы

Ожидаемыми конечными результатами подпрограммы являются:

- проведение  мероприятий по благоустройству парка;

- улучшение эстетического облика сквера;

- увеличение     посещаемости    парка населением;

- повысится уровень комфортности жизни населения Троицкого сельского поселения;

- повысится уровень благоустроенности с. Троицкое.

- увеличится привлекательность Троицкого сельского поселения.

Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы проводится на основе:

- оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых значений по формуле:

,

где:

- степень достижения целей (решения задач);

- фактическое значение индикатора (показателя) муниципальной программы;

- плановое значение индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или

(для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);

- степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета Троицкого сельского поселения Лискинского муниципального района  путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом и ее подпрограмм, и сопоставления фактических и плановых объемов финансирования мероприятий, по формуле:

,

где:

- уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

- фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

- плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) на соответствующий отчетный период.

Муниципальная подпрограмма считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если:

- значения 90% и более показателей муниципальной программы и ее подпрограмм соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности;

- уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы  составил не менее 90%.

Муниципальная подпрограмма считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если:

- значения 70% и более показателей муниципальной программы и ее подпрограмм соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности;

- уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы  составил не менее 70%.

Если реализация муниципальной подпрограммы не отвечает приведенным выше критериям, уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.

| - ПАСПОРТ - подпрограммы «Реконструкция, ремонт сетей и объектов водоснабжения» |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Реконструкция, ремонт сетей и объектов водоснабжения |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Троицкого сельского поселения |
| Соисполнители подпрограммы | отсутствуют |
| Участники подпрограммы | Администрация Троицкого сельского поселения |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | - отсутствуют |
| Цели подпрограммы | - повышение надежности снабжения ресурсами; - увеличение пропускной способности ресурсопроводящих сетей; - увеличение свободных мощностей для перспективы развития села; - улучшение экологической обстановки в селе; - достижение сбалансированности коммунальных систем; - увеличение доступности ресурса для потребителей; - повышение эффективности производства услуги. |
| Задачи подпрограммы | - увеличение обеспеченности населения ресурсами, снижение уровня потерь; - снижение доли расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи; - увеличение уровня собираемости платежей за коммунальные услуги; - снижение доли получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения; - повышение рентабельности производства ресурсов, снижение энергозатрат; - оптимизация уровня загрузки производственных мощностей |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - надежность (бесперебойность) снабжения потребителей предоставляемыми услугами водоснабжения; - сбалансированность систем водоснабжения; - доступность услуг водоснабжения для потребителей; - эффективность деятельности ОКК; - обеспечение экологических требований. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | срок реализации программы: 2014 – 2027 годы этапы реализации программы не предусмотрены |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных Решением Совета народных депутатов Троицкого сельского поселения на очередной финансовый год. Общий объем финансирования подпрограммы составляет- 934,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 0 тыс. рублей; 2015 год – 0 тыс. рублей; 2016 год – 50,0 тыс. рублей; 2017 год – 704,0 тыс. рублей; 2018 год – 0 тыс. рублей; 2019 год – 0 тыс. рублей; 2020 год – 0 тыс. рублей ; 2021 год – 0 тыс. рублей; 2022 год – 0 тыс. рублей; 2023 год – 0 тыс. рублей; 2024 год – 45,0 тыс. рублей; 2025 год – 45,0 тыс. рублей; 2026 год – 45,0 тыс. рублей; 2027 год – 45,0 тыс. рублей. |

| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры; - ликвидация аварийных и полностью изношенных объектов коммунального хозяйства; - повышение качества предоставляемых коммунальных услуг; - улучшение экологического состояния села. |
| --- | --- |

Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы

«Реконструкция, ремонт сетей и объектов водоснабжения»

Подпрограмма «Реконструкция, ремонт сетей и объектов водоснабжения» (далее – подпрограмма) разработана с целью создания условий для реализации муниципальной программы Троицкого сельского поселения «Развитие территории поселения» (далее – муниципальная программа). Подпрограмма направлена на формирование и развитие обеспечивающих механизмов реализации муниципальной программы.

В качестве источника водоснабжения используются подземные воды. На хозяйственно-питьевые и производственные нужды села используется вода 4 артезианских скважин глубиной 80 м, производительностью 20 м3/ч каждая, эксплуатационной производительностью 2100 м3/сут.

На сети в качестве контррезервуаров установлены 2 водонапорных башен. Общая протяженность водопроводных сетей – 13,9  км.

Повышение эффективности использования водных ресурсов требует координации действий поставщиков и потребителей.

Раздел 2. Цели, задачи и показатели, основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы «Реконструкция, ремонт сетей и объектов водоснабжения»

Приоритетом государственной политики в сфере реализации подпрограммы является качественное выполнение мероприятий муниципальной программы Троицкого сельского поселения «Развитие территории поселения». Основной целью подпрограммы является создание условий для реализации муниципальной программы. Достижение поставленной цели будет обеспечено посредством решения задачи по обеспечению эффективной деятельности администрации, обеспечение выполнения всего комплекса мероприятий, достижение запланированных результатов, целевого и эффективного расходования финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию муниципальной программы.

Основными целями подпрограммы являются

- повышение надежности снабжения ресурсами;

- увеличение пропускной способности ресурсопроводящих сетей;

- увеличение свободных мощностей для перспективы развития села;

- улучшение экологической обстановки в поселении;

- достижение сбалансированности систем коммунальных систем;

- увеличение доступности ресурса для потребителей;

- повышение эффективности производства услуги.

Подпрограмма основана на принципе единого управления и координации деятельности всех  служб поселения и района, участвующих в ее реализации.

Система управления подпрограммой позволяет обеспечивать анализ выполнения мероприятий, а также принимать оперативные меры по их корректировке.

Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы является создание эффективной системы управления реализацией муниципальной программы, реализация в полном объеме мероприятий муниципальной программы, достижения ее целей и задач.

Подпрограмму предусматривается реализовать в 2014-2027 годах в один этап.

Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы «Реконструкция, ремонт сетей и объектов водоснабжения»

Подпрограмма включает основные мероприятия (Таблица №1):

- модернизация водопроводных сетей;

- текущий ремонт водонапорных башен;

- строительство новых скважин;

Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы «Реконструкция, ремонт сетей

и объектов водоснабжения»

Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы за счет средств местного бюджета за весь период ее реализации составит 934,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год –        0 тыс. рублей;

2015 год –        0 тыс. рублей;

2016 год –   50,0 тыс. рублей;

2017 год – 704,0 тыс. рублей;

2018 год –        0 тыс. рублей;

2019 год –      0 тыс. рублей;

2020 год –      0 тыс. рублей ;

2021 год –      0 тыс. рублей;

2022 год –      0 тыс. рублей;

2023 год –      0 тыс. рублей;

2024 год – 45,0 тыс. рублей;

2025 год – 45,0 тыс. рублей;

2026 год – 45,0 тыс. рублей;

2027 год – 45,0 тыс. рублей.

Финансирование реализации подпрограммы осуществляется в рамках текущего финансирования. (Таблица №2)

Раздел 5. Оценка эффективности социально-экономических последствий от реализации программы

Реализация подпрограммы позволит:

- снизить потери, увеличить объём добываемой воды;

- провести модернизацию существующих сетей и водоводов с заменой материала

чугунных труб на полиэтиленовые;

- снизить относительные затраты местного бюджета на оплату коммунальных ресурсов.

Таблица №1

Перечень

основных мероприятий подпрограммы

«Реконструкция, ремонт сетей и объектов водоснабжения»

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный за исполнение основного мероприятия | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | Основное мероприятие 1. Реконструкция, ремонт сетей и объектов водоснабжения | Администрация | 01.01.2016 | 31.12.2027 | Обеспечение более комфортных условий проживания населения Троицкого сельского поселения путем повышения качества предоставляемых коммунальных услуг. Увеличение надежности, сбалансированности, доступности ресурса: повышение рентабельности, снижение потерь ресурса, увеличение объема отпуска |

Подпрограмма

- «Развитие градостроительной деятельности поселения»

муниципальной программы Троицкого сельского поселения

«Развитие территории поселения»

- ПАСПОРТ

- подпрограммы «Развитие градостроительной деятельности поселения»

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Троицкого сельского поселения |
| --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы | отсутствуют |
| Участники подпрограммы | Администрация Троицкого сельского поселения |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | отсутствуют |
| Цели подпрограммы | -повышение эффективности территориального планирования и землепользования на территории поселения; -развитие жилищного строительства; -выявление случаев незаконного или нецелевого использования земель в границах поселения. |
| Задачи подпрограммы | - актуализация генеральных планов и правил землепользования и застройки; - установление границ населенных пунктов и подготовка документации по планировке территорий; -осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | -количество выданных разрешений на строительство, вводов объектов в эксплуатацию, утвержденных градостроительных планов; -количество выявленных и устраненных нарушений в сфере землепользования. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Подпрограмма будет реализована в 2020-2027 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы 2020-2027 годы 329,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год - 29,0 тыс. рублей; 2021 год - 0 тыс. рублей; 2022 год- 0 тыс. рублей; 2023 год- 70,4 тыс. рублей; 2024 год- 0 тыс. рублей; 2025 год- 130,0 тыс. рублей; 2026 год- 50,0 тыс. рублей; 2027 год- 50,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Создание благоприятных условий для развития градостроительства. |

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы «Развитие градостроительной деятельности поселения »

Подпрограмма «Развитие градостроительной деятельности поселения» (далее – подпрограмма) разработана с целью создания условий для реализации муниципальной программы Троицкого сельского поселения «Развитие территории поселения» (далее – муниципальная программа). Подпрограмма направлена на формирование и развитие обеспечивающих механизмов реализации муниципальной программы.

2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации  подпрограммы

Приоритетом государственной политики в сфере реализации подпрограммы является качественное выполнение мероприятий муниципальной программы Троицкого сельского поселения «Развитие территории поселения». Основной целью подпрограммы является создание условий для реализации муниципальной программы. Достижение поставленной цели будет обеспечено посредством решения задачи по обеспечению эффективной деятельности администрации, обеспечение выполнения всего комплекса мероприятий, достижение запланированных результатов, целевого и эффективного расходования финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию муниципальной программы.

Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы является создание эффективной системы управления реализацией муниципальной программы, реализация в полном объеме мероприятий муниципальной программы, достижения ее целей и задач.

Подпрограмму предусматривается реализовать в 2020-2027 годах в один этап.

3. Характеристика основных мероприятий  подпрограммы

В рамках  подпрограммы планируется осуществление следующих основных мероприятий:

1. Актуализация генеральных планов и правил землепользования и застройки.

Вышеуказанные основные мероприятия настоящей подпрограммы направлены на решение всех задач  и взаимосвязаны со всеми показателями (индикаторами).

В случае не реализации основных мероприятий  муниципальной  программы Троицкого сельского поселения, ожидаемые конечные результаты не будут достигнуты, а задачи решены лишь в незначительной части.

4. Информация по ресурсному обеспечению  подпрограммы

Общий объем ассигнований местного бюджета подпрограммы составляет в 2020 – 2027 годах – 329,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год -  29,0 тыс. рублей;

2021 год -       0 тыс. рублей;

2022 год-        0 тыс. рублей;

2023 год-   70,4 тыс. рублей;

2024 год-        0 тыс. рублей;

2025 год- 130,0 тыс. рублей;

2026 год-   50,0 тыс. рублей;

2027 год-   50,0 тыс. рублей.

Приложение №  1

к муниципальной программе

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) муниципальной программы Троицкого сельского поселения

«Развитие территории поселения на 2014 - 2027 годы»

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Пункт Федерального плана статистических работ | Единица измерения | Значения показателя (индикатора) по годам реализации государственной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | Муниципальная программа «Развитие территории поселения на 2014 - 2027 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. Создание системы комплексного благоустройства, направленной на улучшение качества жизни населения, повышение благосостояния и комфортности проживания населения на территории поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Наличие в бюджете средств на финансирование мероприятий программы «Развитие территории поселения на 2014 - 2027 годы» |  | да/нет | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
|  | Подпрограмма 1. Ремонт и содержание муниципальных дорог. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведён ремонт (капитальный ремонт, реконструкция) |  | % | 12 | 17 | 23 | 29 | 34 | 39 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2. Развитие сети уличного освещения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.2. Расходы на оплату электроэнергии, снижение затрат и повышение энергоэффективности, реконструкция и ремонт уличного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Модернизация систем освещения в объектах бюджетной сферы и наружного (уличного) освещения с применением энергосберегающих светильников |  | шт | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | Подпрограмма 3. Благоустройство территории поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.3. «Содержание объектов внешнего благоустройства Троицкого сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Доля благоустроенных клумб |  | % | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 70 | 73 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
| 1.3.2 | Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов к их общей протяженности на конец отчетного года |  | % | 88,5 | 90,4 | 92,3 | 94,2 | 96,2 | 98,1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.3.3 | Организация системного сбора и вывоза твердых бытовых отходов |  | да/нет | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
|  | Подпрограмма 4. «Содержание мест захоронения и ремонт военно-мемориальных объектов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.4. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения, ремонт военно-мемориальных объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Ремонт и содержание мест захоронения |  | да/нет | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
|  | Подпрограмма 5. «Энергоэффективность и развитие энергетики в Троицком сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.5. «Благоустройство парка с.Троицкое» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Объем расходов местного бюджета на проведение мероприятий по энергосбережению в расчете на 1 жителя поселения |  | руб. | 8 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 1.5.2 | Модернизация систем освещения в объектах бюджетной сферы и наружного (уличного) освещения с применением энергосберегающих светильников |  | шт. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | Подпрограмма 6 «Благоустройство мест массового отдыха» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.6. «Благоустройство парка в с. Троицкое» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1 | Количество обустроенных мест массового отдыха |  | Единиц на 1000 чел населения | 0,75 | 0,85 | 0,85 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
|  | Подпрограмма 7 «Благоустройство мест массового отдыха» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.7. «Реконструкция, ремонт сетей и объектов водоснабжения»» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1 | Сметная документация |  | Шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2

к муниципальной программе

РАСХОДЫ

бюджета на реализацию муниципальной программы Троицкого сельского поселения

«Развитие территории поселения на 2014 - 2027 годы»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Наименование ответственного исполнителя, исполнителя – главного распорядителя средств местного бюджета (далее - ГРБС) | Расходы местного бюджета по годам реализации муниципальной программы , тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021год | 2022год | 2023год | 2024год | 2025год | 2026год | 2027год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 12 | 13 | 14 |
| Муниципальная программа | «Развитие территории поселения на 2014 - 2027 годы» | Всего | 1658,1 | 2770,7 | 12890,9 | 3696,2 | 6006,6 | 2418,6 | 2047,2 | 2607,9 | 379,1 | 599 | 4447 | 1204,2 | 1318,6 | 1347,1 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответственный исполнитель Администрация Троицкого сельского поселения | 1658,1 | 2770,7 | 12890,9 | 3696,2 | 6006,6 | 2418,6 | 2047,2 | 2607,9 | 379,1 | 599 | 4447 | 1204,2 | 1318,6 | 1347,1 |
| Подпрограмма 1 | Ремонт и содержание муниципальных дорог | Всего | 431,1 | 865,6 | 2030,9 | 1399,6 | 4481 | 2181 | 1605,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответственный исполнитель Администрация Троицкого сельского поселения | 431,1 | 865,6 | 2030,9 | 1399,6 | 4481 | 2181 | 1605,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.1.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них | Всего | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответственный исполнитель Администрация Троицкого сельского поселения | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.1.2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них | Всего | 247,1 | 865,6 | 2030,9 | 1399,6 | 4481 | 2181 | 1605,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответственный исполнитель Администрация Троицкого сельского поселения | 247,1 | 865,6 | 2030,9 | 1399,6 | 4481 | 2181 | 1605,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 | Развитие сети уличного освещения | Всего | 71,8 | 131,6 | 169,9 | 299,9 | 254 | 215,3 | 175,9 | 255,9 | 168,8 | 156 | 193 | 227,2 | 230,7 | 234,4 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответственный исполнитель Администрация Троицкого сельского поселения | 71,8 | 131,6 | 169,9 | 299,9 | 254 | 215,3 | 175,9 | 255,9 | 168,8 | 156 | 193 | 227,2 | 230,7 | 234,4 |
| Мероприятие 1.2.1 | Наружное освещение (оплата за электроэнергию) | Всего | 71,8 | 131,6 | 169,9 | 299,9 | 254 | 215,3 | 175,9 | 255,9 | 168,8 | 156 | 193 | 227,2 | 230,7 | 234,4 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответственный исполнитель Администрация Троицкого сельского поселения | 71,8 | 131,6 | 169,9 | 299,9 | 254 | 215,3 | 175,9 | 255,9 | 168,8 | 156 | 193 | 227,2 | 230,7 | 234,4 |
| Подпрограмма 3 | Благоустройство территории поселения | Всего | 1131,9 | 1053,2 | 528,2 | 1255,7 | 1025,9 | 13 | 219,8 | 887,6 | 124,3 | 270,8 | 473,7 | 286 | 456,9 | 481,7 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответственный исполнитель Администрация Троицкого сельского поселения | 1131,9 | 1053,2 | 528,2 | 1255,7 | 1025,9 | 13 | 219,8 | 887,6 | 124,3 | 270,8 | 473,7 | 286 | 456,9 | 481,7 |
| Мероприятие 1.3.1. | Организация системного сбора и вывоза твердых бытовых отходов, ликвидация несанкционированных свалок, прочее благоустройство территории поселения | Всего | 1131,9 | 1053,2 | 528,2 | 1255,7 | 1025,9 | 13 | 219,8 | 887,6 | 124,3 | 270,8 | 473,7 | 286 | 456,9 | 481,7 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответственный исполнитель Администрация Троицкого сельского поселения | 1131,9 | 1053,2 | 528,2 | 1255,7 | 1025,9 | 13 | 219,8 | 887,6 | 124,3 | 270,8 | 473,7 | 286 | 456,9 | 481,7 |
| Подпрограмма 4 | Содержание мест захоронения | Всего | 23,3 | 0 | 21,9 | 17,7 | 17,7 | 0 | 0 | 1464,4 | 9,1 | 5,7 | 57,2 | 16 | 16 | 16 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответственный исполнитель Администрация Троицкого сельского поселения | 23,3 | 0 | 21,9 | 17,7 | 17,7 | 0 | 0 | 1464,4 | 9,1 | 5,7 | 57,2 | 16 | 16 | 16 |
| Основное мероприятие 1.4.1 | Содержание мест захоронения | Всего | 23,3 | 0 | 21,9 | 17,7 | 17,7 | 0 | 0 | 1464,4 | 9,1 | 5,7 | 57,2 | 16 | 16 | 16 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответственный исполнитель Администрация Троицкого сельского поселения | 23,3 | 0 | 21,9 | 17,7 | 17,7 | 0 | 0 | 1464,4 | 9,1 | 5,7 | 57,2 | 16 | 16 | 16 |
| Подпрограмма 5 | Энергоэффективность и развите энергетики в Троицком сельском поселении 2014 - 2027 гг. | Всего | 0 | 720,3 | 197,6 | 19,3 | 71,4 | 0 | 17 | 0 | 76,9 | 22,1 | 0 | 0 | 20 | 20 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответственный исполнитель Администрация Троицкого сельского поселения | 0 | 720,3 | 197,6 | 19,3 | 71,4 | 0 | 17 | 0 | 76,9 | 22,1 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| Основное мероприятие 1.5.1 | Замена светильников и ламп накаливания на энергоэффективные осветительные устройства | Всего | 0 | 720,3 | 197,6 | 19,3 | 71,4 | 0 | 17 | 0 | 76,9 | 22,1 | 0 | 0 | 20 | 20 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответственный исполнитель Администрация Троицкого сельского поселения | 0 | 720,3 | 197,6 | 19,3 | 71,4 | 0 | 17 | 0 | 76,9 | 22,1 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| Подпрограмма 6 | Благоустройство мест массового отдыха | Всего | 0 | 0 | 9892,4 | 0 | 156,6 | 9,3 | 0 | 0 | 0 | 74 | 3678,1 | 500 | 500 | 500 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответственный исполнитель Администрация Троицкого сельского поселения | 0 | 0 | 9892,4 | 0 | 156,6 | 9,3 | 0 | 0 | 0 | 74 | 3678,1 | 500 | 500 | 500 |
| Основное мероприятие 1.6.1 | Благоустройство парка в с. Троицкое | Всего | 0 | 0 | 9892,4 | 0 | 156,6 | 9,3 | 0 | 0 | 0 | 74 | 3678,1 | 500 | 500 | 500 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответственный исполнитель Администрация Троицкого сельского поселения | 0 | 0 | 9892,4 | 0 | 156,6 | 9,3 | 0 | 0 | 0 | 74 | 3678,1 | 500 | 500 | 500 |
| Подпрограмма 7 | Реконструкция, ремонт сетей и объектов водоснабжения | Всего | 0 | 0 | 50 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 45 | 45 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответственный исполнитель Администрация Троицкого сельского поселения | 0 | 0 | 50 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Основное мероприятие 1.7.1 | Реконструкция, ремонт сетей и объектов водоснабжения поселения | Всего | 0 | 0 | 50 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 45 | 45 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответственный исполнитель Администрация Троицкого сельского поселения | 0 | 0 | 50 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Подпрограмма 8 | Развитие градостроительной деятельности поселения | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 70,4 | 0 | 130 | 50 | 50 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответственный исполнитель Администрация Троицкого сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 70,4 | 0 | 130 | 50 | 50 |
| Основное мероприятие 1.8.1 | Развитие градостроительной деятельности поселения | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 70,4 | 0 | 130 | 50 | 50 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 3

к муниципальной программе

Оценка применения мер муниципального регулирования

в сфере реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование меры | Показатель применения меры, тыс. рублей | Финансовая оценка результата (тыс.руб.), годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Краткое обоснование необходимости применения меры для достижения цели муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год |  | 2016 год |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год |  |  |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |  | 14 |  |  |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  |
|  | Муниципальная программа «Развитие территории поселения на 2014 - 2027 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1. Ремонт и содержание муниципальных дорог. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1.1Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1.2 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2. Развитие сети уличного освещения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.2.1 Наружное освещение (оплата за электроэнергию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 3 Благоустройство территории поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.3.1 Организация системного сбора и вывоза твердых бытовых отходов , ликвидация несанкционированных свалок, прочее благоустройство территории поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 4 «Содержание мест захоронения и ремонт военно-мемориальных объектов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.4.1 Содержание мест захоронения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 5 «Энергоэффективность и развите энергетики в Троицком сельском поселении 2014 - 2027 гг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.5.1 Замена светильников и ламп накаливания на энергоэффективные осветительные устройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 6 «Благоустройство мест массового отдыха» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.6.1 Благоустройство парка в с. Троицкое, устройство тротуара в с.Троицкое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 7 «Реконструкция, ремонт сетей и объектов водоснабжения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.7.1 Реконструкция, ремонт сетей и объектов водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 4

к муниципальной программе

Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная)оценка расходов федерального, областного и местного, бюджетов внебюджетных фондов,

юридических и физических лиц на реализацию муниципальной программы Троицкого сельского поселения

«Развитие территории поселения на 2014 - 2027 годы»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 12 | 13 | 14 |
| Муниципальная программа | «Развитие территории поселения на 2014 - 2027 годы» | всего, в том числе: | 1658,1 | 2770,7 | 12890,9 | 3696,2 | 6006,6 | 2418,6 | 2047,2 | 2607,9 | 379,1 | 599 | 4447 | 1204,2 | 1318,6 | 1347,1 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0 | 45,6 | 5252,5 | 19,9 | 650,9 | 87,2 | 78 | 2021,4 | 58,9 | 40 | 2138,9 | 582,2 | 582,2 | 582,2 |
|  |  | местный бюджет | 1227 | 1859,5 | 5607,5 | 2276,7 | 874,7 | 150,4 | 363,7 | 586,5 | 320,2 | 559 | 1888,1 | 622 | 736,4 | 764,9 |
|  |  | внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из Лискинского муниципального района | 431,1 | 865,6 | 2030,9 | 1399,6 | 4481 | 2181 | 1605,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | Ремонт и содержание муниципальных дорог | всего, в том числе: | 431,1 | 865,6 | 2030,9 | 1399,6 | 4481 | 2181 | 1605,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из Лискинского муниципального района | 431,1 | 865,6 | 2030,9 | 1399,6 | 4481 | 2181 | 1605,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них | всего, в том числе: | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из Лискинского муниципального района | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1.2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них | всего, в том числе: | 247,1 | 865,6 | 2030,9 | 1399,6 | 4481 | 2181 | 1605,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из Лискинского муниципального района | 247,1 | 865,6 | 2030,9 | 1399,6 | 4481 | 2181 | 1605,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | Развитие сети уличного освещения | всего, в том числе: | 71,8 | 131,6 | 169,9 | 299,9 | 254 | 215,3 | 175,9 | 255,9 | 168,8 | 156 | 193 | 227,2 | 230,7 | 234,4 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0 | 45,6 | 21,4 | 19,9 | 50,9 | 87,2 | 78 | 73,5 | 58,9 | 40 | 139,6 | 82,2 | 82,2 | 82,2 |
|  |  | местный бюджет | 71,8 | 86 | 148,5 | 280 | 203,1 | 128,1 | 97,9 | 182,4 | 109,9 | 116 | 53,4 | 145 | 148,5 | 152,2 |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2.1 | Наружное освещение (оплата за электроэнергию) | всего, в том числе: | 71,8 | 131,6 | 169,9 | 299,9 | 254 | 215,3 | 175,9 | 255,9 | 168,8 | 156 | 193 | 227,2 | 230,7 | 234,4 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0 | 45,6 | 21,4 | 19,9 | 50,9 | 87,2 | 78 | 73,5 | 58,9 | 40 | 139,6 | 82,2 | 82,2 | 82,2 |
|  |  | местный бюджет | 71,8 | 86 | 148,5 | 280 | 203,1 | 128,1 | 97,9 | 182,4 | 109,9 | 116 | 53,4 | 145 | 148,5 | 152,2 |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 | Благоустройство территории поселения | всего, в том числе: | 1131,9 | 1053,2 | 528,2 | 1255,7 | 1025,9 | 13 | 219,8 | 887,6 | 124,3 | 270,8 | 473,7 | 286 | 456,9 | 481,7 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 487,9 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 1131,9 | 1053,2 | 528,2 | 1255,7 | 425,9 | 13 | 219,8 | 399,7 | 124,3 | 270,8 | 243,7 | 286 | 456,9 | 481,7 |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.3.1 | Организация системного сбора и вывоза твердых бытовых отходов ,ликвидация несанкционированных свалок, прочее благоустройство территории поселения | всего, в том числе: | 1131,9 | 1053,2 | 528,2 | 1255,7 | 1025,9 | 13 | 219,8 | 887,6 | 124,3 | 270,8 | 473,7 | 286 | 456,9 | 481,7 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 487,9 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 1131,9 | 1053,2 | 528,2 | 1255,7 | 425,9 | 13 | 219,8 | 399,7 | 124,3 | 270,8 | 243,7 | 286 | 456,9 | 481,7 |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 | Содержание мест захоронения | всего, в том числе: | 23,3 | 0 | 21,9 | 17,7 | 17,7 | 0 | 0 | 1464,4 | 9,1 | 5,7 | 57,2 | 16 | 16 | 16 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1460 | 0 | 0 | 45,7 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 23,3 | 0 | 21,9 | 17,7 | 17,7 | 0 | 0 | 4,4 | 9,1 | 5,7 | 11,5 | 16 | 16 | 16 |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.4.1 | Содержание мест захоронения | всего, в том числе: | 23,3 | 0 | 21,9 | 17,7 | 17,7 | 0 | 0 | 1464,4 | 9,1 | 5,7 | 57,2 | 16 | 16 | 16 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1460 | 0 | 0 | 45,7 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 23,3 | 0 | 21,9 | 17,7 | 17,7 | 0 | 0 | 4,4 | 9,1 | 5,7 | 11,5 | 16 | 16 | 16 |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 5 | Энергоэффективность и развитие энергетики в Троицком сельском поселении 2014 - 2027 гг. | всего, в том числе: | 0 | 720,3 | 197,6 | 19,3 | 71,4 | 0 | 17 | 0 | 76,9 | 22,1 | 0 | 0 | 20 | 20 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 0 | 720,3 | 197,6 | 19,3 | 71,4 | 0 | 17 | 0 | 76,9 | 22,1 | 0 | 0 | 20 | 20 |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.5.1 | Замена светильников и ламп накаливания на энергоэффективные осветительные устройства | всего, в том числе: | 0 | 720,3 | 197,6 | 19,3 | 71,4 | 0 | 17 | 0 | 76,9 | 22,1 | 0 | 0 | 20 | 20 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 0 | 720,3 | 197,6 | 19,3 | 71,4 |  | 17 | 0 | 76,9 | 22,1 | 0 | 0 | 20 | 20 |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 6 | Благоустройство мест массового отдыха | всего, в том числе: | 0 | 0 | 9892,4 | 0 | 156,6 | 9,3 | 0 | 0 | 0 | 74 | 3678,1 | 500 | 500 | 500 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 5231,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1723,6 | 500 | 500 | 500 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 4661,3 | 0 | 156,6 | 9,3 | 0 | 0 | 0 | 74 | 1534,5 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.6.1 | Благоустройство парка в с.Троицкое | всего, в том числе: | 0 | 0 | 9892,4 | 0 | 156,6 | 9,3 | 0 | 0 | 0 | 74 | 3678,1 | 500 | 500 | 500 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 5231,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1723,6 | 500 | 500 | 500 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 4661,3 | 0 | 156,6 | 9,3 | 0 | 0 | 0 | 74 | 1534,5 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 7 | Реконструкция, ремонт сетей и объектов водоснабжения | всего, в том числе: | 0 | 0 | 50 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 45 | 45 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 50 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 45 | 45 |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.7.1 | Реконструкция , ремонт сетей и объектов водоснабжения | всего, в том числе: | 0 | 0 | 50 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 45 | 45 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 50 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 45 | 45 |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 8 | Развитие градостроительной деятельности поселения | всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 70,4 | 0 | 130 | 50 | 50 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 70,4 | 0 | 130 | 50 | 50 |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.8.1 | Развитие градостроительной деятельности поселения | всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 70,4 | 0 | 130 | 50 | 50 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 70,4 | 0 | 130 | 50 | 50 |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |